**SPRINT REVIEW**

**Thông tin chung**

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: 6 ngày (16/9/2025 – 21/9/2025)

Thành viên tham gia:5

**1. Mục tiêu Sprint**

* Xác định yêu cầu phần mềm
* Phân tích các chức năng của actor
* Thiết lập được giao diện phần Admin

**2. Công việc đã hoàn thành**

* Vẽ Usecase/Xác định Usecase
* Đặc tả Usecase và vẽ Activity

**3. Công việc chưa hoàn thành**

* Sơ đồ ERD
* Vẽ Sequence
* Vẽ State chart

**4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Story ID** | **Story Name** | **Points** |
|  |  |  |
|  | **sprint 1** |  |
| 1 | Vẽ Usecase/Xác định Usecase | 2 |
| 2 | Đặc tả Usecase và vẽ Activity | 2 |
| 3 | Sơ đồ ERD | 2 |
| 4 | Vẽ Sequence | 2 |
| 5 | Vẽ State chart | 2 |

**5. Kết luận**

* Đánh giá Sprint so với mục tiêu: không đạt