SPRINT REVIEW

Thông tin chung

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: 6 ngày (16/9/2025 – 21/9/2025)

Thành viên tham gia:5

1. Mục tiêu Sprint

- Xác định yêu cầu phần mềm

- Phân tích các chức năng của actor

- Thiết lập được giao diện phần Admin

2. Công việc đã hoàn thành

- Vẽ Usecase/Xác định Usecase

- Đặc tả Usecase và vẽ Activity

3. Công việc chưa hoàn thành

- Sơ đồ ERD

- Vẽ Sequence

- Vẽ State chart

4. Cập nhật Product Backlog (nếu có)

| Story ID | Story Name | Points |
| --- | --- | --- |
|  | sprint 1 |  |
| 1 | Vẽ Usecase/Xác định Usecase | 2 |
| 2 | Đặc tả Usecase và vẽ Activity | 2 |
| 3 | Sơ đồ ERD | 2 |
| 4 | Vẽ Sequence | 2 |
| 5 | Vẽ State chart | 2 |

5. Kết luận

- Đánh giá Sprint so với mục tiêu:  đạt